SISTEMA DE GESTÃO DE NAVIOS PETROLEIROS

SMF — Ship Management Fleet

Relatório de Status do Projeto

Tópicos de Bases de Dados  —  ISEP  —  2025/2026

Data de geração: 19 de junho de 2026

Entrega final: 26 de junho de 2026 (7 dias)

# 1. Resumo Executivo

O projeto SMF encontra-se na sua fase final. A aplicação Java/JavaFX está funcional e testada, com todas as regras de negócio implementadas e verificadas por uma suite de 155 testes JUnit a correr com 0 falhas.

Os entregáveis obrigatórios da componente TBD (Tópicos de Bases de Dados) ainda estão pendentes e representam o caminho crítico para a entrega a 26/06/2026.

| Camada / Área | Estado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Modelos (model/) | COMPLETO | Todos os campos do enunciado |
| DAL — DAO classes | COMPLETO | CRUD + M:M + cascade delete |
| BLL — Services | COMPLETO | Regras de negócio implementadas |
| UI — JavaFX Controllers | MAIORITARIAMENTE COMPLETO | UI assoc. carga/tripulante pendente |
| Testes JUnit / Mockito | 155 / 0 falhas | 13 ficheiros, todas as camadas |
| Views SQL (min. 3) | PENDENTE | Entrega obrigatória 26/06/2026 |
| Stored Procedures (min. 3) | PENDENTE | Entrega obrigatória 26/06/2026 |
| Funções SQL (min. 3) | PENDENTE | Entrega obrigatória 26/06/2026 |
| Triggers SQL (min. 3) | PENDENTE | Entrega obrigatória 26/06/2026 |
| Diagrama ER Crow's Foot | PENDENTE | Entrega obrigatória 26/06/2026 |
| Relatório PDF | PENDENTE | Entrega obrigatória 26/06/2026 |

# 2. O que foi feito — Código Java

## 2.1 Camada Modelo (model/)

Todos os modelos de domínio foram implementados com os campos exactos do enunciado:

- Navio — id, nome, codigoIMO, tipo (TipoNavio), capacidadeMaxima, numTanques, bandeira, anoFabrico, estado (EstadoNavio), portoAtualId

- Carga — id, designacao, tipo (TipoCarga), volume, peso, inflamavel, corrosiva, toxica, portoCarregamentoId, portoDescargaId

- Tripulante — id, nome, numeroCertificado, funcao (FuncaoTripulante), disponivel, nacionalidade

- Porto — id, nome, pais, codigo

- Viagem — id, portoOrigemId, portoDestinoId, dataPartida, dataChegadaPrevista, navioId, estado (EstadoViagem), cargasIds (List), tripulantesIds (List)

Enumerações implementadas:

- TipoNavio — CRUDE, REFINADO, QUIMICO, QUIMICO_PRODUTO (com método aceitaCarga())

- TipoCarga — PETROLEO_BRUTO, GASOLINA, DIESEL, JET_FUEL, FUELOLEO, PRODUTO_QUIMICO

- EstadoViagem — PLANEADA, EM_CURSO, CONCLUIDA, CANCELADA

- EstadoNavio — ATIVO, EM_MANUTENCAO, INATIVO

- FuncaoTripulante — CAPITAO, OFICIAL, ENGENHEIRO, OPERADOR

## 2.2 Camada DAL — Data Access Layer (dal/)

- NavioDAO — CRUD completo: inserir, atualizar, apagar, buscarPorId, listarTodos

- CargaDAO — CRUD completo

- TripulanteDAO — CRUD completo

- PortoDAO — CRUD completo

- ViagemDAO — CRUD + máquina de estados + 10 métodos de associação muitos-para-muitos:

- adicionarCarga / removerCarga / listarCargasDaViagem / cargaEstaEmViagemAtiva

- adicionarTripulante / removerTripulante / listarTripulantesDaViagem / tripulanteTemViagemAtiva

- navioTemViagemAtiva / listarViagensDeTripulante

- apagar() com cascade delete nas tabelas viagem_carga e viagem_tripulante

- DatabaseConnection — ligação via ficheiro .env (DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD — Azure SQL)

- RowMapper — interface funcional para mapeamento ResultSet → POJO

## 2.3 Camada BLL — Business Logic Layer (bll/)

- NavioService — registarNavio, editarNavio (validação completa), apagarNavio (verifica viagens ativas), listarNavios

- CargaService — registarCarga, editarCarga, apagarCarga (verifica viagem ativa), listarCargas

- TripulanteService — registarTripulante, editarTripulante, apagarTripulante, listarHistoricoTripulante

- PortoService — registarPorto, editarPorto, apagarPorto, listarPortos

- ViagemService — criarViagem, editarViagem, avancarEstado, cancelarViagem, associarCarga, removerCarga, associarTripulante, removerTripulante

Regras de negócio implementadas e testadas:

- Um navio so pode ter uma viagem ativa (PLANEADA ou EM_CURSO) de cada vez

- Navios EM_MANUTENCAO ou INATIVO nao podem iniciar viagens

- Compatibilidade entre tipo de navio e tipo de carga (4 tipos x 6 tipos = 24 combinacoes)

- Capacidade maxima do navio nao pode ser excedida pelo peso total das cargas

- Viagens evoluem por estados: PLANEADA → EM_CURSO → CONCLUIDA / CANCELADA

- Nao e possivel cancelar uma viagem CONCLUIDA ou ja CANCELADA

- Cargas e tripulantes so podem ser associados em viagens PLANEADAS

- Nao e possivel apagar navios/cargas/tripulantes com viagens ativas

## 2.4 Camada UI — Interface Grafica JavaFX (ui/)

- Janela principal (BorderPane com barra lateral de navegacao)

- Modulo Navios — tabela, formulario completo, CRUD, ComboBox de tipo/estado/porto

- Modulo Cargas — tabela, formulario, CRUD, portos de carga e descarga

- Modulo Viagens — tabela, formulario, criar/editar/avancar estado/cancelar viagem

- Modulo Tripulacao — tabela, formulario, CRUD

- Modulo Portos — tabela, formulario, CRUD

- Dialogs.java — caixas de dialogo reutilizaveis (info, erro, confirmacao)

- Launcher.java — entry point sem extends Application (compativel com Java 11+)

## 2.5 Padroes de Design

- Factory Pattern — NavioFactory (4 metodos) e CargaFactory (3 metodos)

- DAO Pattern — separacao clara entre acesso a dados e logica de negocio

- Service Layer — logica de negocio encapsulada, independente da UI

- RowMapper — padrao de mapeamento ResultSet → POJO

# 3. Cobertura de Testes — 155 Testes, 0 Falhas

Todos os testes foram executados com mvn test em 19/06/2026. BUILD SUCCESS.

| Ficheiro de Teste | Testes | O que cobre |
| --- | --- | --- |
| ViagemServiceRegrasNegocioTest | 28 | Regras de negócio: compatibilidade, capacidade, estados |
| ViagemCicloVidaTest | 15 | Ciclo completo PLANEADA→EM_CURSO→CONCLUIDA/CANCELADA |
| NavioServiceTest | 14 | Validação, CRUD, bloqueio por viagem ativa |
| TipoNavioCompatibilidadeTest | 24 | Matriz 4 tipos navio × 6 tipos carga (24 combinações) |
| CargaServiceTest | 12 | Validação, CRUD, bloqueio quando em viagem ativa |
| TripulanteServiceTest | 11 | Validação, CRUD, histórico de viagens |
| ModeloTripulantePortoViagemTest | 11 | Construtores, getters, enums (EstadoViagem, FuncaoTripulante) |
| ViagemServiceValidacaoTest | 8 | Validação de campos obrigatórios em criarViagem() |
| PortoServiceTest | 9 | Validação (nome, pais, código), CRUD |
| ModeloNavioTest | 6 | Construtor, getters, toString, enums TipoNavio/EstadoNavio |
| NavioFactoryTest | 6 | Factory Pattern: 4 métodos, instâncias distintas, compatibilidade |
| CargaFactoryTest | 6 | Factory Pattern: 3 métodos, propriedades segurança |
| ModeloCargaTest | 5 | Construtor, propriedades segurança, TipoCarga (6 valores) |
| TOTAL | 155 | 0 Failures ¦ 0 Errors ¦ BUILD SUCCESS |

Tecnologias de teste utilizadas:

- JUnit Jupiter 5.10.2 — framework de testes

- Mockito 5.11.0 — mocking de dependencias (DAOs isolados dos Services)

- mock-maker-subclass — compatibilidade com Java 25 (sem ByteBuddy instrumentation)

- Maven Surefire Plugin 3.2.5 — execucao dos testes no ciclo de build Maven

# 4. O que falta — Entregaveis Pendentes

## 4.1 Views SQL (minimo 3 — OBRIGATORIO)

As views permitem consultas pre-definidas sobre os dados. Sugestao de 4 views:

- vw_viagens_ativas — viagens PLANEADAS ou EM_CURSO com dados do navio e portos de origem/destino

- vw_navios_disponiveis — navios com estado ATIVO que nao tem viagem ativa actualmente

- vw_historico_tripulante — todas as viagens de cada tripulante com porto origem/destino e datas

- vw_cargas_por_viagem — cargas associadas a cada viagem com tipo, peso e estado

## 4.2 Stored Procedures (minimo 3 — OBRIGATORIO)

As procedures encapsulam logica de negocio na base de dados. Sugestao de 4:

- sp_criar_viagem — cria viagem validando que o navio esta ATIVO e sem viagem activa

- sp_avancar_estado_viagem — transicao de estado com validacao da maquina de estados

- sp_associar_carga_viagem — associa carga verificando compatibilidade e capacidade

- sp_cancelar_viagem — cancela viagem bloqueando CONCLUIDA e CANCELADA

## 4.3 Funcoes SQL (minimo 3 — OBRIGATORIO)

Funcoes escalares reutilizaveis em queries e procedures. Sugestao de 3:

- fn_peso_total_viagem(viagemId) — soma do peso de todas as cargas da viagem

- fn_capacidade_disponivel(viagemId) — capacidade maxima do navio menos peso total

- fn_navio_disponivel(navioId) — retorna 1 se o navio nao tem viagem PLANEADA ou EM_CURSO

## 4.4 Triggers SQL (minimo 3 — OBRIGATORIO)

Triggers garantem integridade de dados automaticamente. Sugestao de 3:

- trg_validar_compatibilidade_carga — BEFORE INSERT em viagem_carga: valida tipo navio vs tipo carga

- trg_validar_capacidade_navio — BEFORE INSERT em viagem_carga: valida peso total vs capacidade

- trg_bloquear_edicao_viagem_ativa — BEFORE UPDATE em viagens: impede edicao se estado != PLANEADA

## 4.5 Diagrama ER em Crow's Foot (OBRIGATORIO)

Tabelas existentes na base de dados (a documentar no diagrama):

- navios (id PK, nome, codigo_imo, tipo, capacidade_maxima, num_tanques, bandeira, ano_fabrico, estado, porto_atual_id FK)

- cargas (id PK, designacao, tipo, volume, peso, inflamavel, corrosiva, toxica, porto_carregamento_id FK, porto_descarga_id FK)

- tripulantes (id PK, nome, numero_certificado, funcao, disponivel, nacionalidade)

- portos (id PK, nome, pais, codigo)

- viagens (id PK, porto_origem_id FK, porto_destino_id FK, data_partida, data_chegada_prevista, navio_id FK, estado)

- viagem_carga (viagem_id FK, carga_id FK) — tabela de juncao M:N

- viagem_tripulante (viagem_id FK, tripulante_id FK) — tabela de juncao M:N

## 4.6 Relatorio PDF (OBRIGATORIO — maximo 4 paginas)

- Paginas 1-2: Decisoes de modelacao — justificar escolhas de design (tipos enum, juncoes M:N, estados)

- Paginas 3-4: Observacoes — dificuldades, aprendizagens, melhorias futuras

## 4.7 Melhorias Opcionais (nao criticas)

- UI de associacao carga/tripulante a viagem — ViagemController com botoes + dialog de selecao

- Tabela de historico de viagens no TripulanteController — metodo ja existe no service

# 5. Cobertura do Enunciado

Mapeamento detalhado entre os requisitos do enunciado e o estado de implementacao:

| Requisito do Enunciado | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Registar, editar e consultar navios | COMPLETO | NavioController + NavioService + NavioDAO |
| Suportar diferentes tipos de navios | COMPLETO | TipoNavio enum: CRUDE, REFINADO, QUIMICO, QUIMICO_PRODUTO |
| Suportar diferentes tipos de cargas | COMPLETO | TipoCarga enum: 6 tipos + matriz compatibilidade |
| Criar e acompanhar viagens | COMPLETO | ViagemService com máquina de estados completa |
| Associar navios, cargas e tripulação | PARCIAL | Lógica OK; UI de associação carga/tripulante pendente |
| Controlar disponibilidade dos navios | COMPLETO | EstadoNavio: ATIVO, EM_MANUTENCAO, INATIVO |
| Navio: IMO, tipo, capacidade, tanques, bandeira, ano | COMPLETO | Todos os campos presentes no modelo Navio |
| Carga: tipo, volume, peso, inflamável, corrosiva, tóxica | COMPLETO | Modelo Carga com todas as propriedades de segurança |
| Tripulante: certificado, função, disponibilidade | COMPLETO | Modelo Tripulante + FuncaoTripulante enum |
| Histórico de viagens do tripulante | PARCIAL | Service implementado; tabela na UI não mostrada |
| Um navio — uma viagem ativa de cada vez | COMPLETO | ViagemService.criarViagem() + navioTemViagemAtiva() |
| Capacidade do navio não excedida | COMPLETO | ViagemService.associarCarga() valida peso total |
| Compatibilidade navio ↔ carga | COMPLETO | TipoNavio.aceitaCarga() + 24 testes cobrindo todas as combinações |
| Navios em manutenção/inativo bloqueados | COMPLETO | ViagemService.criarViagem() verifica EstadoNavio |
| Estados: PLANEADA→EM_CURSO→CONCLUIDA/CANCELADA | COMPLETO | avancarEstado() + cancelarViagem() com validações |
| Views SQL (mínimo 3) | PENDENTE | A criar para entrega |
| Stored Procedures (mínimo 3) | PENDENTE | A criar para entrega |
| Funções SQL (mínimo 3) | PENDENTE | A criar para entrega |
| Triggers SQL (mínimo 3) | PENDENTE | A criar para entrega |
| Diagrama ER Crow's Foot | PENDENTE | A criar para entrega |
| Relatório PDF (máx 4 páginas) | PENDENTE | A criar para entrega |

# 6. Plano de Accao — Entrega 26/06/2026

Prioridades para os 7 dias restantes:

| # | Tarefa | Prioridade | Detalhe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Views SQL (min. 3) | CRITICA | vw_viagens_ativas, vw_navios_disponiveis, vw_historico_tripulante, vw_cargas_por_viagem |
| 2 | Stored Procedures (min. 3) | CRITICA | sp_criar_viagem, sp_avancar_estado_viagem, sp_associar_carga, sp_cancelar_viagem |
| 3 | Funções SQL (min. 3) | CRITICA | fn_peso_total_viagem(), fn_capacidade_disponivel(), fn_navio_disponivel() |
| 4 | Triggers SQL (min. 3) | CRITICA | trg_validar_compat_carga, trg_validar_capacidade, trg_bloquear_edicao_ativa |
| 5 | Diagrama ER Crow's Foot | CRITICA | Tabelas: navios, cargas, tripulantes, portos, viagens, viagem_carga, viagem_tripulante |
| 6 | Relatório PDF | CRITICA | Decisoes modelacao (max 2 pag) + Observacoes (max 2 pag) |
| 7 | UI: associar carga/tripulante a viagem | MEDIA | ViagemController — botoes + dialog de selecao |
| 8 | UI: historico de viagens do tripulante | MEDIA | TripulanteController — tabela de historico |

Nota: Os itens 1-6 sao criticos e obrigatorios para avaliacao. Os itens 7-8 sao melhorias opcionais.

# 7. Infraestrutura Tecnica

## 7.1 Stack Tecnologica

- Java 17 — linguagem principal

- JavaFX 21.0.2 — interface grafica

- MS SQL Server (Azure) — base de dados

- MSSQL JDBC — driver de ligacao

- dotenv-java — gestao de credenciais via ficheiro .env

- Maven — gestao de dependencias e build

## 7.2 Dependencias de Teste

- JUnit Jupiter 5.10.2

- Mockito 5.11.0 (mockito-junit-jupiter)

- Maven Surefire Plugin 3.2.5

- mock-maker-subclass (compatibilidade Java 25)

## 7.3 Configuracao de Seguranca

- Ficheiro .env excluido do git via .gitignore — credenciais Azure SQL nao versionadas

- target/ excluido do git — binarios nao versionados

- Launcher.java como entry point evita erro JavaFX runtime components missing